## Slide 1
2023. gada 28.septembrī
BIS attīstības aktivitātes 2023 - 2025

## Slide 2
2
BIS attīstības aktivitātes
ERAF BIS attīstības projekts
Prioritāro pasākumu plāns 2023 - 2025
BIS uzturēšanas budžets

## Slide 3
BIS attīstības aktivitātes - ERAF
3
Aktualitātes par ERAF projektu
«Pirmais pagarinājums»
Saskarnes ar būvniecības ierosinātāju, būvprojekta izstrādātāju un būvdarbu veicēju IS, kas ietver BL dokumentu veidošanu, projekta veidošanu un BŽ veidošanu
Dažādi uzlabojumi ieceres veidošanas, būvprojekta skaņošanas un būvdarbu žurnāla aizpildīšanas procesos (kas var mainīt API struktūru)
«Otrais pagarinājums»
Eksperta darba vieta būvprojekta ekspertīzes pārvaldīšanas procesa nodrošināšanai
WSO2 API Manager platforma saskarņu pārvaldīšanai
VEDLUDB papildināšana ar informāciju par norēķiniem (API servisa pielāgošana norēķinu informācijas apstrādei un norēķinu informācijas attēlošana VEDLUDB, apakšuzņēmēju pārvaldības un būvlaukumu datu reģistrācijas pilnveidojumi)

## Slide 4
4
Uz 2023.gada 28.septembri:
34 BIS attīstības komandas sanāksmes
64 Projekta vadības grupas sanāksmes
67 darba grupu sanāksmes kopumā ar 1 145 dalībnieku piedalīšanos
Kopumā saskaņoti 821 lietotājstāsti
!!! Akcepttestēšana plānota oktobrī un novembrī
!!! Produkciju plānots uzsākt decembrī, 2023
BIS attīstības aktivitātes - ERAF

## Slide 5
5
2023.gadā apjoms (mazie pilnveidojumi, kļūdas, datu labojumi):
    478
BIS attīstības aktivitātes – uzturēšana

## Slide 6
6
Prioritāro pasākumu virzieni BIS attīstībai
  Automatizācija
  Lietojamība
  Veiktspēja
  Koplietošanas risinājumi
  Datu apmaiņa ar citām IS
  Aktivitāšu sadalījums pa gadiem:
  https://bis.gov.lv/par-mums/projekti/prioritaro-pasakumu-plans
BIS attīstības aktivitātes –
Prioritāro pasākumu plāns 2023 - 2025

## Slide 7
7
2023.gadā paveiktie būtiskākie pilnveidojumi:
  Ieviesta jauna BIS mājas lapa ar satura administrēšanas iespējām
  Izstrādāts BIS datu monitorings Ekspluatācijas un Māju lietās
  Ieviests jaunais ‘’Atzinums par būves pārbaudi’’
  Papildināts esošais ''Lēmums par paziņojuma par būvniecības atcelšanu'' ar iespēju atcelt ieceri daļā
  ‘’Vēsturiskajam iesniegumam’’ izveidota iespēja veidot kārtas, pielasot būves no ‘’Iesniegumā par izmaiņām būvprojektā’’
  Pielāgota BIS funkcionalitāte atbilstoši grozījumiem būvinspektoru reģistrācijas noteikumos
  Pielāgota BIS terminoloģija normatīvos aktos esošajai
BIS attīstības aktivitātes – PPP 2023
Lietojamība

## Slide 8
8
2023.gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:
Pārvaldnieku reģistrācijas procesa uzlabošana
Būvspeciālistu reģistra patstāvīgās prakses pārvaldības procesa pilnveide
BIS2 moduļa lietojamības uzlabošana (jauns dizains)
Publiskās apspriešanas procesa rezultātu atrādīšana BIS
BIS portāla lietojamības pārskatīšana/ uzlabošana
Būvprojekta saskaņojumu kopsavilkuma uzlabošana
Mobilās aplikācijas papildināšana ar Ekspluatācijas lietām
Projekta komentāru atrādīšana vienuviet
Automātiska būvniecības lietu datu atrādīšana jauniem īpašniekiem
BIS sistēmas paziņojumu un brīdinājumu funkcionalitātes uzlabošana
TN pieprasījumu funkcionalitātes pilnveide
LVRTC strukturētā e-paraksta ieviešana
BIS attīstības aktivitātes – PPP 2023
Lietojamība

## Slide 9
9
2023.gadā paveiktie būtiskākie pilnveidojumi:
Izstrādāta tehnisko noteikumu arhivēšana BIS publiskajā portālā
Ieviests būvniecības lietu arhivēšanas un grupēšanas process
Izdalīts e-adreses izsūtīšanas process, lai fona process darbojas neatkarīgi
Pārveidota BISP būvdarbu žurnāla lejupielāde no jebkuras sadaļas par atlikto (asinhrono) pieprasījumu
2023.gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:
Programmatūru migrēšana uz jaunākām versijām
BIS attīstības aktivitātes – PPP 2023
Veiktspēja

## Slide 10
10
2023.gadā paveiktie būtiskākie pilnveidojumi:
Pilnveidota automātiskās BVKB piekritības noteikšana un izveidota funkcionalitāte, kas ļauj vienai iestādei pārsūtīt nepiekritīgu dokumentu citai iestādei
Iestrādāts sistēmas paraksts būvkomersantu un būvspeciālistu e-pakalpojumiem.
Izstrādāta Klusēšanas – piekrišanas (KPP) principa 2.daļa
Pielāgota BIS funkcionalitāte būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu grozījumiem
Papildināts būvatļaujas pielikums ar ABV aizvietotājiem (lietotājiem pieejams no decembra)
Izveidota būvniecības speciālistu sasaiste ar būvniecības komersantiem
2023.gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:
Būvkomersantu reģistra un e-pakalpojumu pilnveide atbilstoši grozījumiem Būvkomersantu reģistra noteikumos
Dokumentu piekritības noteikšanas un maiņas procesa automatizācija
BIS attīstības aktivitātes – PPP 2023
Automatizācija

## Slide 11
11
2023.gadā paveiktie būtiskākie pilnveidojumi:
BIS-VZD datu apmaiņas migrācija uz DIT
BIS-VVDZ datu apmaiņas papildināšana
2023.gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:
BIS-EIS saskarnes migrācija no VISS uz API Pārvaldnieku
VID-BIS saskarnes migrācija no VISS uz API Pārvaldnieku
Ieviesta iespēja Pārvaldniekam pašam definēt dokumentu klasifikatoru Mājas lietā
Energoefektivitātes aprēķinu informācijas sistēmas datu nodošana no BIS uz EEA IS
eIDAS autentifikācijas nodrošināšana BIS
BIS attīstības aktivitātes – PPP 2023
Koplietošanas risinājumi un datu apmaiņa ar citām IS

## Slide 12
12
BIS attīstības aktivitātes – PPP 2024
Lietojamība
  Telpu grupas pirmsreģistrācijas ieviešana
  Digitalizēta neatkarīgo ekspertu pārvaldības procesa izstrāde (t.sk. e-pakalpojumu izstrāde)
  Administratīvā procesa iestrāde BIS
  Būvspeciālistu reģistra pilnveidošana
  BIS1 moduļa lietojamības uzlabošana
  BIS mobile papildināšana ar Ekspluatācijas un Māju lietu funkcionalitāti (turpinājums)
  Portāla pakalpojumu lietojamības pārskatīšana
  Tehnisko noteikumu pieprasījumu un BIS-TNI (tehnisko noteikumu izdevēju) IS saskarnes pilnveidošana
2024

## Slide 13
13
BIS attīstības aktivitātes – PPP 2024
  Zemes dzīļu izmantošanas un derīgo izrakteņu ieguves uzraudzības procesa izstrāde un ieviešana
  Apdrošināšanas polišu administrēšanas procesa izstrāde
  Būvniecības uzraudzības procesa pilnveide - BP risinājuma atbilstība izpilduzmērījumiem
  Ekspluatācijas uzraudzības procesa pilnveide - automatizēto kontrolmehānismu izveide
  Energoefektivitātes aprēķinu informācijas sistēmas un BIS integrācija
Automatizācija
  Mobilā e-paraksta ieviešana
  Migrācija uz jaunākam programmatūras versijām (OS, Postgres, protokoli)
  Datu apmaiņas procesa BIS-NKMP izstrāde
  BIS-RDVIS saskarnes pilnveide
  Datu apmaiņas procesa BIS-Pārvaldnieku IS pilnveide (turpinājums)
  Datu apmaiņa ar apdrošināšanas kompānijām
Veiktspēja / Koplietošanas risinājumi / Datu apmaiņa ar citām IS
2024
2024

## Slide 14
14
BIS attīstības aktivitātes – PPP 2025
  Reģistru datu pārvaldības procesa pilnveide (mājas lietas, reģistru datu atlase)
  Automātiski pieņemto lēmumu izvērtēšanas procesa pilnveide - uz riska algoritma bāzēto uzdevumu izstrāde
  Ieceres atbilstības izvērtēšana teritorijas plānošanas apbūves noteikumiem - ieceres datu izvērtēšana pret TAPIS datiem
Lietojamība
  Būvniecības ieceres skaņošanas procesa uzlabošana (procesa automatizācija, ņemot vērā jaunas būvju klasifikācijas datu)
  Būvniecības administratīvā procesa vienkāršošana
  Būves reģistrēšanas/ aktualizācijas procesa automatizācija visiem procesiem.
2025
2025
Automatizācija
  BIS - VUCAP (VUGD)
  BIS – ADTI (VZD)
  Adrešu reģistra migrācija uz DATA.GOV.LV
Koplietošanas risinājumi / Datu apmaiņa ar citām IS
2025

## Slide 15
BIS attīstības aktivitātes 2023 -2025
Paldies par uzmanību!